**任务量统计和修改记录表**

计划任务个数：\_\_\_8\_\_\_\_ 变更个数：\_\_\_3\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务 | 变更时间 | 变更原因 | 变更情况 |
| 1 | 确定项目计划及人员分工 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 软件需求分析 | 2016.04.01 | 老师在课程安排上有变动 | 需求分析增加一周 |
| 3 | 软件需求评审及复评审 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 软件改进及展示 | 2016.04.22 | 开发难度过高，组员能力有限 | 放弃从零开始的开发方式，寻找现有的软件项目，在其基础上进行改进和展示 |
| 5 | 软件测试需求分析 | 2016.04.29 | 软件改进与展示部分未能如期完成 | 测试需求分析向后延伸一周 |
| 6 | 软件测试展示及评审 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 7 | 分析和总结 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 8 | 统计分析实验 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |